Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« , broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 51. Statuta Grada Drniša ( „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj: 02/21 i 2/22 ), Gradsko vijeće Grada Drniša na  24. sjednici održanoj dana                    2024. godine ,                    d o n o s i:

P R O G R A M

gradnje  objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Drnišu  za 2025. godinu

I. UVOD

Ovim  Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Grada Drniša za 2025. godinu, određuje se izgradnja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene i to:

- prometnica  i prometne površina

- javne površine

3.   javna rasvjeta,

4.   sanitarna i oborinska odvodnja,

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava  potrebnih za ostvarivanje Programa  s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE/IZVORI FINANCIRANJA

Objekti i opis poslova s procijenjenim troškovima (iskazani u eurima) za gradnju objekata i uređaja, te nabava opreme komunalne infrastrukture  u 2025 godini  navode se u sljedećem  pregledu:

1. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 1. uređenje NC 380-odvoj. P. Svačića-Drniš 2. uređenje NC Bogatići Miljevački -Galići 3. ureenje NC Karalići - Stojanovići 4. uređenje NC Kričke-odvojak prema Grko - katoličkoj crkvi 5. uređenje NC Pakovo selo (čes.zem.205/1, 2116/11, 2011/48 i 2120/4 ) 6. uređenje NC Biočić – Paklari 7. uređenje NC Miočić - Mirčetići 8. uređenje parkirališta u Kadinoj Glavici 9. uređenje NC Kaočine - Donji Vlaići 10. uređenje NC Širitovci – Grabići II 11. uređenje NC Brištani gornji i donji 12. uređenje NC Parčić 13. uređenje NC Pokrovnik - Aleksići | 13.300,00 38.000,00 23.700,00 12.300,00 31.500,00 12.300,00 29.400,00 23.700,00 23.700,00 11.400,00 12.300,00 11.400,00 13.000,00 | Komunalni doprinos Opći prihodi i primitci Opći prihodi i primitci Opći prihodi i primitci Opći prihodi i primitci Opći prihodi i primitci Opći prihodi i primitci Komunalni doprinos Opći prihodi i primitci Opći prihodi i primitci Opći prihodi i primitci Opći prihodi i primitci Komunalni doprinos |
| UKUPNO: | 256.000,00 |  |

- JAVNE POVRŠINE (nogostupi, stepeništa,trgovi, igrališta…)

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| - sanacija nogostupa u Drnišu | 10.000,00 | Sredstva od ostalih prodatih stanova (1.000,00 eura) te općih prihoda i primitaka (9.000,00 eura) |
| UKUPNO: | 10.000,00 |  |

3.  JAVNA RASVJETA

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 1.Proširenje JR na području Grada Drniša | 10.000,00 | Sredstva od naknade za legalizaciju (1.000,00 eura) te općih prihoda i primitaka (9.000,00 eura) |
| UKUPNO: | 10.000,00 |  |

4. SANITARNA I OBORINSKA ODVODNJA

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| - Saniranje oborinske odvodnje na NC kod Dječjeg vrtića Drinovci | 4.000,00 | Sredstva od prodaje stanova u vl. RH( 1.000,00 eura) te ostali prihodi i primitci (3.000,00 eura) |
| UKUPNO: | 4.000,00 |  |

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA  ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – IZVORI FINANCIRANJA

Ukupni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja , te nabavku opreme  komunalne infrastrukture,  navedenih u popisu poslova  s procijenom troškova građenja  je slijedeći:

1. Sredstva  od  komunalni doprinos           	    			50.000,00 EUR

2. Sredstav od naknade za zadržavanje  nezakonito izgr. zgrada		  1.000,00 EUR

3. Sredstva  od prodaje stanova (vl. RH i ostali)     		              2.000,00 EUR

5. Ostali opći prihodi i primitci                                                              227.000,00 EUR

SVEUKUPNO:                                		         280.000,00  EUR

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Sukladno dinamici i pritjecanju financijskih sredstava  Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, vršit  će realizaciju  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom.

U skladu s prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicije i tehničkim mogućnostima izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tijekom  razdoblja za koji je donešen.

Ovaj Program stupa na snagu osmog  dana nakon  objave u „ Službenom  glasniku  Grada Drniša“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2025. godine.

KLASA: 363-01/24-01/

UR.BROJ: 2182-06-01/01-24-01

Drniš,                   2024. godine

GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Tomislav Dželalija, dipl.ing.

B R A Z L O Ž E NJ E

I.   PRAVNA OSNOVA

Pravna osnova za donošenje ovog akta je članak 67. i članka 68. Zakona o  komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20)  i  članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 2/21 i 2/22) kojim Gradsko vijeće Grada Drniša donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

II.  RAZLOZI ZBOG KOJIH SE DONOSI PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U 2025. GODINI NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procijenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture  razrađeno po djelatnostima u 2025. godini, koje su u skladu s planiranim proračunom Grada Drniša.

III.    POTREBNA SREDSTVA ZA PROVEDBU

Realizacija ovog Programa je u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda  u 2025. godini, planiranih  u iznosu od    280.000,00  EUR

Upravni odjel za prostorno planiranje,

graditeljstvo, komunalno gospodarstvo

i  zaštitu okoliša

PROČELNIK:

Šime Cigić dipl. ing