

## REPUBLIKA HRVATSKA

## ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

## GRAD DRNIŠ

## GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 2/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Drniša, na svojoj sjednici, održanoj 2025. godine , d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Grada Drniša u 2024. godini**

**I**. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša u 2024. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

**II**. Ovaj Zaključak će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Drniša”.

**KLASA: 400-04/25-01/6**

**UR. BROJ: 2182-06-25-02**


**Drniš, 2025. godine**

**GRAD DRNIŠ**

**GRADSKO VIJEĆE**

**PREDSJEDNICA:**

**Majdi Pamuković, prof.**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DRNIŠ**

**GRADONAČELNIK**

**KLASA:400-04/25-01/6**

**Urbroj:2182-06-25-01**

**Drniš, 15. lipnja 2025. godine**

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 71. stavka 1. točke 15. Statuta Grada Drniša ("Službeni glasnik Grada Drniša" broj 2/21 i 2/22 ) Gradonačelnik Grada Drniša, Gradskom vijeću Grada Drniša, p o d n o s i

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području**

**Grada Drniša za 2024. godinu**

## Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2024. godinu o objavljen je u "Službenom glasniku Grada Drniša", broj: 5/23 i 5/24.

## Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2024. godinu ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | **Prihodi** | Plan u 2024. god.  EUR | Ostvareno EUR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 20.000,00 | 23.589,50 |
| 2. | Naknada za zadrž. neza. zgrađenih zgrada | 1.000,00 | 883,38 |
| 3. | Sredstva od prodaje stanova (vl. RH i ostali) | 2.000,00 | 1.428,50 |
| 4. | Sredstava od naknade za koncesiju | 1.500,00 | 0,00 |
| 5. | Proračunska sredstva | 317.500,00 | 289.526,83 |
| 6. | Sredstva kapitalne pomoći | 100.000,00 | 0,00 |
| 7. | Prihodi od nefinancijske imovine | 32.000,00 | 10.353,00 |
|  | **UKUPNO** | **474.000,00** | **325.781,21** |

1. **IZVRŠENJE PROGRAMA**

## 1. Prometnice i prometne površine –nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2024.god.  EUR | Izvedeno  EUR |
| 1.1. | Uređenje ul. J.Pupačića Drniš | 12.000,00 | 10.104,86 |
| 1.2. | Uređenje ul. Leontići Drniš | 6.000,00 | 5.313,08 |
| 1.3. | Uređenje NC Kaočine | 23.000,00 | 19.966,29 |
| 1.4 | Uređenje NC Brištani | 15.000,00 | 14.254,05 |
| 1.5. | Uređenje NC Sedramić (Dugeči) | 75.000,00 | 74.559,60 |
| 1.6. | Uređenje NC Siverić (Lilići) | 11.000,00 | 10.573,30 |
| 1.7. | Uređenje NC Donji Matići | 28.000,00 | 26.203,80 |
| 1.8. | Uređenje NC Karalići | 55.000,00 | 56.410,49 |
| 1.9 | Uređenje NC Kričke | 27.000,00 | 26.929,00 |
| 1.10. | Uređenje prolaza kod osn. Muzičke škole | 14.000,00 | 13.819,66 |
|  | **UKUPNO:** | **266.000,00** | **258.134,13** |
|  |  |  |  |

**2. Javne površin (nogostupi, stepeništa, trgovi i sl.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2024. god  EUR | Izvedeno  EUR |
| 2.1. | Nabava i postavljanje javnog sata na Poljani | 17.000,00 | 16.500,00 |
| 2.2. | Sanacija nogostupa u Drnišu | 11.000,00 | 10.980,00 |
| 2.3. | Uređenje igrališta u Tepljuhu | 15.000,00 | 14.891,44 |
|  | **UKUPNO** | **43.000,00** | **42.371,44** |

**3. Javna rasvjeta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2024.god  EUR | Izvedeno  EUR |
| 3.1. | Proširenje JR na području Grada Drniša | 10.000,00 | 8.629,63 |
|  | **UKUPNO:** | **10.000,00** | **8.629,63** |

## 4. Sanitarna i oborinska odvodnja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2024. god  EUR | Izvedeno  EUR |
| 4.1. | Izrada projektne dokum. odvodnja Splitska ulica | 12.000,00 | Izvršenje preneseno u 2025. godinu |
| 4.2. | Saniranje oborinske odvodnje u ul. Š. Grabića | 4.000,00 | 1.630,88 |
| 4.3. | Sanacija oborinske odvodnje u ul. B. Bušića | 5.000,00 | 6.225,75 |
|  | **UKUPNO:** | **20.000,00** | **7.856,63** |

## 5. Gospodarenje komunalnog otpada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2024. god  EUR. | Izvedeno  EUR |
| 5.1. | Ugradnja podzemnih spremnika | 15.000,00 | 8.789,38 |
| 5.2. | Komunalna oprema (proj. Dalmatinska Zagora) | 120.000,00 | Izvršenje preneseno u 2025. god |
|  | **UKUPNO:** | **135.000,00** | **8.789,38** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRIHODI | **474.000,00 EUR** | **325.781,21** |
| 2. | IZDACI | **474.000,00 EUR** | **325.781,21** |

**Članak 3.**

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Drniša na usvajanje.

**GRADONAČELNIK**

**Tomislav Dželalija, dipl.ing.v.r.**

**OBRAZLOŽENJE**

**UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) koji glasi:

„(1) *Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.*“

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Drniša“ br. 5/23 i 5/24), planiran je u iznosu 474.000,00 EUR i izvršavao se u skladu s dinamikom prihodovnih sredstava te konačnom vrijednosti investicije i tehničkim mogućnostima.

U tablici u članku 2. sadržani su svi planirani i realizirani zahvati na izgradnji komunalne infrastrukture zaključno sa 31.12.2024. godine. Program je realiziran u iznosu od 325.781,21 EUR ( rashod i prihod).

Planirani a neizvršeni radovi se dijelom ili u cijelosti prebacuju u 2024. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu usklađeno je sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2024. godinu i donosi se zajedno.