Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« , broj: 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 51. Statuta Grada Drniša ( „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj: 02/21 i 2/22 ), Gradsko vijeće Grada Drniša na   sjednici održanoj dana                    2025. godine ,                    d o n o s i:

P R O G R A M

gradnje  objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Drnišu  za 2026. godinu

I. UVOD

Ovim  Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Grada Drniša za 2026. godinu, određuje se izgradnja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene i to:

- prometnica  i prometne površina

- javne površine

3.   javna rasvjeta,

4.   sanitarna i oborinska odvodnja i

5.   groblja.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava  potrebnih za ostvarivanje Programa  s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE/IZVORI FINANCIRANJA

Objekti i opis poslova s procijenjenim troškovima (iskazani u eurima) za gradnju objekata i uređaja, te nabava opreme komunalne infrastrukture  u 2026. godini  navode se u sljedećem  pregledu:

1. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE ( ceste, parkirališta ioprema )

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 1. uređenje NC Karalići 2. uređenje NC Kaočine 3. uređenje NC Badanj 4. uređenje NC Radonić 5. uređenje NC Kričke 6. uređenje NC Ključ 7. uređenje NC Trbounje 8. uređenje NC Parčić 9. uređenje NC Pokrovnik 10. ul. Put Stare česme Drniš -izrada proj. dokumentacije 11. uređenje NC Sedramić 12. uređenje NC Miočić 13. nabavka opreme za kamere (povećanje sigurnosti u prometu) 14. izrada projektne dokumentacije i trokovnika za kom. infrastrukturu. | 24.000,00 24.000,00 16.000,00 32.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 3.000,00 15.000,00 5.000,00 31.000,00 20.000,00 30.000,00 15.000,00 | opći prihodi i primitci komunalni doprinos komunalni doprinos opći prihodi i primitci (7.000,00 eur) i pomoć 25.000,00 eur) opći prihodi i primitci opći prihodi i primitci opći prihodi i primitci opći prihodi i primitci komunalni doprinos komunalni doprinos opći prihodi i primitci (6.000,00 eur ) i pomoć (25.000,00 eur) opći prihodi i primitci (4.000,00 eur) i pomoć (16.000,00 eur) komunalni doprinos (22.000,00 eur) , sredstva od prodaje stanova u vlasništvu RH (1.000,00 eur) i ostali prihodi i primitci (7.000,00 eur) Sredstva od naknade za leg.(3.000,00 eur) i sred. od kom. doprinosa(12.000,00 eur) |
| UKUPNO: | 260.000,00 |  |

- JAVNE POVRŠINE (nogostupi, stepeništa,trgovi, igrališta…)

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| - sanacija nogostupa u Drnišu | 25.000,00 | Sredstva od ostalih prodatih stanova (1.000,00 eura) te općih prihoda i primitaka (24.000,00 eura) |
| UKUPNO: | 25.000,00 |  |

3.  JAVNA RASVJETA

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 1.Proširenje JR na području Grada Drniša | 10.000,00 | Sredstva od komunalnog doprinosa (6.000,00 eura) te općih prihoda i primitaka (4.000,00 eura) |
| UKUPNO: | 10.000,00 |  |

4. SANITARNA I OBORINSKA ODVODNJA

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| - Izgradnja oborinske odvodnje u dijelu Splitske ulice prema ul. Kralja Zvonimira ( I faza) | 30.000,00 | Opći prihodi i primitci |
| UKUPNO: | 30.000,00 |  |

5. GROBLJA

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| - Sanacija dijela ogradnog zida oko groblja sv. Ivan -Badanj | 10.000,00 | Opći prihodi i primici (2.000,00 eur) i pomoć (8.000,00 eur) |
| UKUPNO: | 10.000,00 |  |

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA  ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – IZVORI FINANCIRANJA

Ukupni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja , te nabavku opreme  komunalne infrastrukture,  navedenih u popisu poslova  s procijenom troškova građenja  je slijedeći:

1. Sredstva  od  komunalni doprinos           	    		          100.000,00 EUR

2. Sredstav od naknade za zadržavanje  nezakonito izgr. zgr		  3.000,00 EUR

3. Sredstva  od prodaje stanova (vl. RH i ostali)     		              2.000,00 EUR

4. Ostali opći prihodi i primitci                                                               156.000,00 EUR

5. Pomoć državnog proračuna                                                                74.000,00 EUR

SVEUKUPNO:                                		          335.000,00 EUR

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Sukladno dinamici i pritjecanju financijskih sredstava  Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, vršit  će realizaciju  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom.

U skladu s prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicije i tehničkim mogućnostima izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tijekom  razdoblja za koji je donešen.

Ovaj Program stupa na snagu osmog  dana nakon  objave u „ Službenom  glasniku  Grada Drniša“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2026. godine.

KLASA: 363-01/25-01/

UR.BROJ: 2182-6-01/01-25-01

Drniš,                       2025. godine

GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA:

Majdi Pamuković, prof.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I.   PRAVNA OSNOVA

Pravna osnova za donošenje ovog akta je članak 67. i članka 68. Zakona o  komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20)  i  članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 2/21 i 2/22) kojim Gradsko vijeće Grada Drniša donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

II.  RAZLOZI ZBOG KOJIH SE DONOSI PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U 2026. GODINI NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procijenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture  razrađeno po djelatnostima u 2026. godini, koje su u skladu s planiranim proračunom Grada Drniša.

III.    POTREBNA SREDSTVA ZA PROVEDBU

Realizacija ovog Programa je u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda  u 2026. godini, planiranih  u iznosu od    335.000,00  EUR

Upravni odjel za prostorno planiranje,

graditeljstvo, komunalno gospodarstvo

i  zaštitu okoliša

PROČELNIK:

Šime Cigić dipl. ing