Grad Drniš, Trg Kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, Republika Hrvatska, OIB: 38309740312 kojeg zastupa Tomislav Dželalija, gradonačelnik (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

STRABAG d.o.o., Ulica Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 74971361430 kojeg zastupaju skupno Sven Müller, prokurist i Krešimir Bošnjak, prokurist (u daljnjem tekstu: Izvođač), s druge strane

zaključili su sljedeći

DODATAK UGOVORU O GRAĐENJU

(u daljnjem tekstu: Dodatak ugovoru)

Uvod

Članak 1.

- Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- da je u postupku javne nabave Naručitelja, za izvođenje radova na Centra za starije osobe u Gradu Drnišu (u daljnjem tekstu: Građevina), u okviru projekta  -  NPOO.C4.3.R3-I4.01.0016 - „Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Drniš“, Odlukom o odabiru odabrana ponuda Izvođača br. MFIIHR 24 08 od 04.10.2024. kao ekonomski najpovoljnija ponuda.

- da je između Naručitelja i Izvođača sukladno gore provedenom postupku javne nabave, a na temelju izvršne Odluke o odabiru, zaključen Ugovor o građenju oznaka Klasa: 406-11/24-01/1; Urbroj: 2181-6-01/01-25-35 od 16.04.2025. (u daljnjem tekstu: Ugovor).

- da je Izviđač dokumentima oznaka: IR-011-26_D_CZSO Drniš i IR-014-26_D_CZSO Drniš dostavio Zahtjeve za nominacijom niže u Dodatku ugovoru navedenih Podugovaratelja.

- da je Glavni nadzorni inženjer dokumentom oznaka: _______________________dao suglasnost  za uvođenjem Podugovaratelja.

- da je Naručitelj dokumentom oznaka:_____________dao specifično odobrenje na Zahtjeve – potpis ovog Dodatka ugovoru od strane Naručitelja ujedno znači odobrenje Zahtjeva, odnosno odobrenje potraživanja Izvođača za uvođenjem Podugovaratelja.

- da se na temelju naprijed pobrojanih okolnosti ovim Dodatkom ugovoru mijenjaju odredbe Ugovora.

Predmet Dodatka ugovoru

Članak 2

- Ugovorne strane sporazumno utvrđuju sljedeće:

- da Naručitelj sukladno članku 315. ZJN 2016 smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija.

- da Izvođač sukladno članku 224. stavak 1. točka 2. ZJN 2016 može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije.

- da je člankom 5. i 7. Uvjeta Ugovora (u daljnjem tekstu: UU) propisan postupak uvođenja Podugovaratelja u Ugovor.

- da je člankom 46. UU određeno sklapanje dodatka Ugovoru u slučaju podugovaranja izvođenje dijela Ugovornih radova iz Ugovoru.

- da se Ugovor može mijenjati i dopunjavati jedino uz suglasnost obje ugovorne strane i to u slučajevima predviđenim Ugovorom, ZJN 2016 i Zakonom o obveznim odnosima. Zahtjev za izmjenu mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazložen i dokumentiran, tako da iz obrazloženja i priložene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.

- da izmjene i dopune Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje Ugovorne strane pravovaljano potpisane. Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika Ugovornih strana neće imati nikakav pravni značaj.

- da će se sve izmjene Ugovora vršiti sukladno odredbama Ugovora i Dokumentacije o nabavi primjenom odredbi članka 314. do 320. ZJN 2016.

Članak 3.

- Sukladno odredbama prethodnog članka ostvareni su svi ugovorni i zakonski preduvjeti za zaključenje ovog Dodatka ugovoru, odnosno za izmjenom članka 5. Ugovora.

Članak 4.

- Članak 5.1. Ugovora mijenja se i sada glasi:

»Izvođač je u svojoj ponudi imenovao Podugovaratelje:

A) PIEL d.o.o., Ulica Josipa Jovića 7, 21000, Split, Republika Hrvatska

OIB: 76120956111 Broj računa: HR7124070001100206046

U prilogu troškovniku koji se sastoji od ponudbenih troškovnika svih Podugovaratelja i koji je sastavni dio ovog Ugovora specificirana je količina radova koje će Podugovaratelj izvesti.

Cijena radova koje će izvesti Podugovaratelj iznosi: 124.070,00 EUR.

B) HORVATIĆ-METALI vl. Domagoj Horvatić, Feštinec 75, Paruževina, 10362 Kašina, Republika Hrvatska

OIB: 53705145434 Broj računa: HR3323600001102477623

U prilogu troškovniku koji se sastoji od ponudbenih troškovnika svih Podugovaratelja i koji je sastavni dio ovog Ugovora specificirana je količina radova koje će Podugovaratelj izvesti.

Cijena radova koje će izvesti Podugovaratelj iznosi: 190.152,30 EUR.«.

Završne odredbe

Članak 5.

- Sve ostale odredbe Ugovora, a koje ovim Dodatkom ugovoru nisu mijenjane, ostaju na snazi neizmijenjene.

- U svim ostalim stvarima značajnim za izvršenje odredbi ovog Dodatka ugovoru primjenjivati će se odredbe Ugovora.

Članak 6.

- Potpisom ovog Dodataka ugovoru, ugovorne stranke potvrđuju da su ga pročitale i razumjele, te s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega proistječu, kao i pravne posljedice koje za njih proistječu, te se odriču prava na pobijanje istog iz razloga nerazumijevanja ovog Dodatka ugovoru ili bilo kojeg drugog razloga.

Članak 7.

- Ovaj Dodatak ugovoru je sastavljen i napisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka i svaki ima dokaznu snagu izvornika, od kojih 4 (četiri) primjerka pripadaju Naručitelju, a 2 (dva) primjerka Izvođaču.

Članak 8.

- Ovaj Dodatak ugovoru stupa na snagu danom obostranog potpisa.

| Za Naručitelja: Gradonačelnik: Tomislav Dželalija | Za Izvođača: Prokurist: Igor Sedlar |
| --- | --- |
|  | Prokurist: Krešimir Bošnjak |