REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJ

GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 2/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Drniša, na svojoj     sjednici, održanoj               2026. godine ,       d o n o s i

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture

na području  Grada Drniša  u 2025. godini

I. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   na području Grada Drniša  u 2025. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zaključka.

II. Ovaj Zaključak  će se objaviti  u “Službenom glasniku Grada Drniša”.

KLASA: 400-04/26-01/5

URBROJ: 2182-06-26-02

Drniš,              2026. godine

GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA:

Majdi Pamuković, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD DRNIŠ

GRADONAČELNIK

KLASA:400-04/26-01/5

Urbroj:2182-06- 01/01-26-01

Drniš, 20. svibnja 2026. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 71.  stavka  1. točke 15. Statuta Grada Drniša ("Službeni glasnik Grada Drniša" broj 2/21 i 2/22 ) Gradonačelnik Grada Drniša,  Gradskom vijeću Grada Drniša, p o d n o s i

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Grada Drniša za 2025. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Drniša za 2025. godinu    o objavljen  je u  "Službenom glasniku Grada Drniša", broj: 6/24 i 6/25.

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2025. godinu  ostvaren je kako slijedi:

| R.br. | Prihodi | Plan u 2025. god. EUR | Ostvareno EUR |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Komunalni doprinos | 50.000,00 | 31.335,78 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Naknada za zadrž. neza. zgrađenih zgrada | 1.000,00 | 1.217,93 |
| 3. | Sredstva od prodaje stanova (vl. RH i ostali) | 2.000,00 | 2.107,27 |
| 5. | Ostali opći prihodi i primici | 239.500,00 | 105.851,37 |
| 6. | Sredstva kapitalne pomoći | 50.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 342.500,00 | 140.512,35 |

- IZVRŠENJE PROGRAMA

1. Prometnice i prometne površine –nerazvrstane ceste

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2025.god. EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Uređenje NC380-odvojak P. Svačića -Drniš | 13.300,00 | 9.999,30 |
| 1.2. | Uređenje NC Bogatići Miljevački-Galići | 38.000,00 | 24.885,00 |
| 1.3. | Uređenje NC Karalići - Stojanovići | 23.700,00 | Preneseno u 2026 |
| 1.4 | Uređenje NC Kričke (odvojak prema Grko-katoličkoj crkvi) | 12.300,00 | 10.638,00 |
| 1.5. | Uređenje NC Pakovo Selo | 31.500,00 | 19.589,83 |
| 1.6. | Uređenje NC Biočić - Paklari | 12.300,00 | 8.767,27 |
| 1.7. | Uređenje NC Miočić - Mirčetići | 29.400,00 | 0,00 |
| 1.8. | Uređenje parkirališta Kadina Glavica | 23.700,00 | 12.812,68 |
| 1.9. | Uređenje NC Kaočine -Donji Vlaići | 23.700,00 | Preneseno u 2026 |
| 1.10. | Uređenje NC Širitovci – Grabići II | 11.400,00 | 3.033,10 |
| 1.11. | Uređenje NC Brištani gornji i donji | 12.300,00 | 6.657,50 |
| 1.12. | Uređenje NC Parčić | 11.400,00 | 16.018,01 |
| 1.13. | Uređenje NC Pokrovnik- Aleksići i nadzor nad izvedenim radovima u 2026 god. | 13.000.00 | 22.037,33 |
|  | UKUPNO: | 256.000,00 | 134.880,47 |

2. Javne površin (nogostupi, stepeništa, trgovi  i sl.)

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2025. god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Sanacija nogostupa u Drnišu (oprema) | 10.000,00 | 2.450,00 |
| 2.2. | Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Drnišu | 62.500,00 | Ugovoreno, realizacija u 2026. godini |
|  | UKUPNO | 72.500,00 | 2.450,00 |

3. Javna rasvjeta

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2025.god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Proširenje JR na području Grada Drniša | 10.000,00 | Preneseno u 2026 |
|  | UKUPNO: | 10.000,00 | 0.00 |

4. Sanitarna i oborinska odvodnja

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2025. god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Sanacija oborinske odvodnje na NC kod dječjeg vrtića Drrinovci | 4.000,00 | 3.150,94 |
|  | UKUPNO: | 4.000,00 | 3.150,94 |

| 1. | PRIHODI | 342.500,00 EUR | 140.512,35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | IZDACI | 342.500,00 EUR | 140.512,35 |

Članak 3.

Ovo Izviješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Drniša na usvajanje.

GRADONAČELNIK

Tomislav Dželalija, dipl.ing.v.r.

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) koji glasi:

„(1) Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.“

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Drniša“ br. 6/24 i 8 /25), planiran je u iznosu 342.500,00 EUR i izvršavao se u skladu s dinamikom  prihodovnih sredstava  te konačnom vrijednosti investicije i tehničkim mogućnostima.

U tablici u članku 2. sadržani su svi planirani i realizirani zahvati na izgradnji komunalne infrastrukture zaključno sa 31.12.2025. godine. Program je realiziran u iznosu od 140.512,35 EUR ( rashod i prihod).

Planirani a neizvršeni radovi  se dijelom  ili u cijelosti prebacuju u 2026. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu usklađeno je sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2025. godinu i donosi se zajedno.