REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJ

GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 2/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Drniša, na svojoj     sjednici, održanoj               2026. godine ,       d o n o s i

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području  Grada Drniša  u 2025. godini

I. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture   na području Grada Drniša  u 2025. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zaključka.

II. Ovaj Zaključak  će se objaviti  u “Službenom glasniku Grada Drniša”.

KLASA: 400-04/25-01/6

UR. BROJ: 2182-06-26-02

Drniš,              2026. godine

GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Majdi Pamuković, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD DRNIŠ

GRADONAČELNIK

KLASA:400-04/26-01/6

Urbroj:2182/06-26-01

Drniš,  20. svibnja  2026.  godine

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18,  32/20 i 154/24) i članka 71. stavka 1.  točke 15. Statuta Grada Drniša ("Službeni glasnik Grada Drniša" broj 2/21 i 2/22 ) Gradonačelnik Grada Drniša,  Gradskom vijeću Grada Drniša, p o d n o s i

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture na području

Grada Drniša za 2025. godinu

Članak 1.

Program  održavanja komunalne infrastrukture  na području Grada Drniša za 2025. godinu    o objavljen  je u  Službenom glasniku Grada Drniša", broj: 6/24 i 8/25

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2025. godinu  ostvaren je kako slijedi:

| R.br. | Prihodi | Plan u 2025. god EUR | Ostvareno EUR |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Sredstva od komunalne naknade | 300.000,00 | 324.274,12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sredstva općih prihoda i primitaka Grada Drniša | 800.000,00 | 259.317,90 |
| 3. | Sredstva kapitalne pomoći | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4. | Sredstva za posebne namjene | 300.000,00 | 255.832,15 |
|  | UKUPNO: | 1.500.000,00 | 939.424,17 |

I. IZVRŠENJE PROGRAMA

1. Održavanje čistoće javnih površina i javnih zelenih površina

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025. god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina | 164.000,00 | 177.335,77 |
|  | UKUPNO | 164.000,00 | 177.335,77 |

2. Uklanjanje nelegalno odbačenog otpada

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025. god. EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Uklanjanje nelegalno odbačenog otpada | 15.500,00 | 10.510,00 |
| 2.2. | Praćenje i monitoring odlagališta Moseć | 10.000,00 | Usluga izvršena (račun u 2026. godini) |
|  | UKUPNO: | 25.500,00 | 10.510,00 |

3. Održavanje javne rasvjete i dekoracije

a) potrošnja i materijal za javnu rasvjetu

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025.god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Potrošnja el. energije | 360.000,00 | 249.062,52 |
| 3.2. | Materijal JR-redovno održavanje | 30.000,00 | 25.933,84 |
| 3.3. | Materijal -nova LED proj. Dalmatinska Zagora | 200.000,00 | 249.250,00 |
| 3.4. | Materijal – LED rasvjeta-proj. sredstva. posebne namjene | 300.000,00 | Realizacija prenešena u 2026. godinu |
|  | UKUPNO: | 940.000,00 | 524.246,36 |

b) održavanje javne rasvjete

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025.god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Redovno održavanje | 37.500,00 | 53.512,53 |
| 3.5. | Prigodno ukrašavanje grada | 6.000,00 | 4.878,16 |
| 3.6. | Korektivno održavanje-zamjena s LED rasvjetom | 37.500,00 | 13.250,00 |
|  | UKUPNO: | 81.000,00 | 71.640,69 |

4. Održavanje građevina oborinske odvodnje

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025.god. EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Čišćenje slivnika, šahtova i obor. odvodnje | 14.000,00 | Realizacija iskazana u stavci 1.1 |
| 4.2. | Održavanje česme (aut. kolodvor i park podvornica) | 3.000,00 | realizacija iskazana u stavci 1.1 |
|  | UKUPNO: | 17.000,00 |  |

5. Održavanje nerazvrstanih cesta

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025. god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Horizontalna i vertikalna signalizacija | 25.000,00 | 11.826,00 |
| 5.2. | Nabavka kamenog granulata | 12.500,00 | 17.232,80 |
| 5.3. | Održavanje NC-asfaltiranje i krpanje | 63.000,00 | 26.223,72 |
| 5.4. | Ostali radovi(zemljani, iskop i prijevoz) | 57.500,00 | 36.526,14 |
|  | UKUPNO | 158.000,00 | 91.808,66 |

6. Održavanje  groblja

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025. god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Održavanje groblja | 12.000,00 | 15.387,50 |
|  | UKUPNO: | 12.000,00 | 15.387,50 |

7. Održavanje uređaja i objekata javne namjene

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025. god. EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Održavanje dj. igrališta | 10.000,00 | 4.328,82 |
| 7.2. | Održavanje opreme na javnim površinama | 5.875,00 | 4.678,40 |
| 7.3. | Ostalo (zaš. ograda, nogos, pješačka staz. isl.) | 28.125,00 | 2.016,34 |
|  | UKUPNO: | 44.000,00 | 11.023,56 |

8. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025. god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija | 14.500,00 | 17.365,63 |
|  | UKUPNO: | 14.500,00 | 17.365,63 |

9. Veterinarsko, higijeničarske usluge

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2025. god EUR | Izvedeno EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Veterinarsko higijeničarski poslovi (zbrinjavanje životinja i otpada animalnog porijekla) | 22.000,00 | 20.106,00 |
|  | UKUPNO: | 22.000,00 | 20.106,00 |

SVEUKUPNO:

| 1. | PRIHODI | 1.500.000,00 EUR | 939.424,17 EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | IZDACI | 1.500.000,00 EUR | 939.424,17 EUR |

Članak 3.

Ovo Izviješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Drniša na usvajanje.

GRADONAČELNIK

Tomislav  Dželalija, dipl. ing v.r.

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) koji glasi:

„(1) Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.“

Program  održavanja  komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2025 godinu („Službeni glasnik Grada Drniša“ br. 6/24 i 8/25 ), planiran je u iznosu 1.500.000,00 EUR i izvršavao se u skladu s dinamikom  prihodovnih sredstava  te konačnom vrijednosti radova i usluga  i tehničkim mogućnostima.

U tablici u članku 2. sadržani su svi planirani i realizirani radovi i usluge na održavanju  komunalne infrastrukture zaključno sa 31.12.2025. godine. Program je realiziran u iznosu  od  939.424,17    EUR (prihod) i  939.424,17 EUR (rashod).

Planirani a neizvršeni radovi se dijelom prebacuju u 2026. godinu.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu usklađeno je sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2025. godinu i donosi se zajedno.